BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (WBS)

DỰ ÁN WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN

Work Breakdown Structure — Phân hệ Back-end & Front-end

Cập nhật: Tháng 08/2026

# 1. PHÂN HỆ KIẾN TRÚC & HẠ TẦNG CHUNG (Core & Infrastructure)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Khởi tạo dự án & Database Schema | Init Spring Boot, Maven dependencies, cấu hình JPA, các Entity Models cơ bản ban đầu (User, Book, Cart, Bill, Genre,...) | Init React + Vite + TypeScript, thiết lập TailwindCSS / CSS cơ bản | Trương Minh Sơn (Init & Models) + Đào Đăng Hoàng |
| 1.2 | Refactor cấu trúc Back-end | Chuẩn hóa tầng kiến trúc Spring Boot: ApiResponse, PageResponse, GlobalExceptionHandler, các custom exception (NotFoundException, ConflictException, BadRequestException) | — | Đào Đăng Hoàng |
| 1.3 | Refactor & Foundation Front-end | — | Chuẩn hóa API client Axios, interceptors, Router, Base Layouts (CustomerLayout, AdminLayout, AuthLayout), Auth context & token persistence | Đào Đăng Hoàng |
| 1.4 | Cấu hình lưu trữ media (Cloudinary) | CloudinaryConfig.java, Service upload/delete ảnh | Tích hợp preview ảnh và gọi API upload | Trương Minh Sơn (Config), Đôn Kiều (User Avatar) |

# 2. PHÂN HỆ XÁC THỰC & TÀI KHOẢN (Authentication & User Management)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Đăng ký, Đăng nhập & JWT Auth | AuthController.java, AuthServiceImpl.java, JwtAuthFilter.java, JwtService.java, RefreshToken.java, RefreshTokenRepository.java | features/auth/, LoginPage.tsx, RegisterPage.tsx, useAuthMutation.ts | Đôn Kiều |
| 2.2 | Xác thực Email khi Đăng ký | Gửi mã OTP / Token xác thực qua email, xử lý kích hoạt tài khoản | Form nhập mã xác thực email tại giao diện đăng ký | Đôn Kiều |
| 2.3 | Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu | Endpoint forgot-password, reset-password, gửi email xác nhận | Giao diện Forgot Password modal/page | Đôn Kiều |
| 2.4 | Tự động dọn dẹp Token hết hạn | RefreshTokenCleanupScheduler.java (Spring Scheduled Job) | — | Đôn Kiều |
| 2.5 | Hồ sơ cá nhân & Đổi mật khẩu User | UserController.java, UserServiceImpl.java (get/update profile, change password, upload avatar) | pages/customer/ProfilePage.tsx, features/user/, ChangePasswordModal.tsx | Đôn Kiều |
| 2.6 | Quản lý người dùng phía Admin | AdminUserController.java, AdminUserServiceImpl.java (CRUD User, khóa/mở tài khoản, phân quyền Role, reset mật khẩu) | pages/admin/UserManagementPage.tsx, features/admin/components/UserFormModal.tsx, ResetPasswordModal.tsx, useAdminUsers.ts | Đào Đăng Hoàng |

# 3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN PHẨM & DANH MỤC (Books & Catalog)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Quản lý CRUD Sách (Book Core) | BookController.java, BookServiceImpl.java, BookRepo.java, DTOs thêm/sửa sách | — | Trương Minh Sơn (Khởi tạo CRUD) + Đôn Kiều (Hoàn thiện & lọc) |
| 3.2 | Danh mục & Trang chi tiết Sách (Client) | API phân trang, tìm kiếm theo tên/tác giả, lọc theo thể loại (BookGenre) | pages/public/BookDetailPage.tsx, pages/customer/BookCatalogPage.tsx, features/book/components/ (BookCard, BookFilters, BookGrid) | Đôn Kiều |
| 3.3 | Trang chủ & Các Section chuyên đề | API lấy sách mới, sách bán chạy, sách theo thể loại | pages/public/HomePage.tsx, features/catalog/components/ (BestsellerBooksSection, PersonalizedSection, FlashSaleSection, GenreSection) | Đào Đăng Hoàng |
| 3.4 | Gợi ý sản phẩm (Recommendation) | RecommendationController.java, RecommendationServiceImpl.java | RecommendationSection.tsx (gợi ý sách tương tự / sách dành cho bạn) | Đào Đăng Hoàng |
| 3.5 | Quản lý Sách phía Admin | API quản lý sách cho Admin (thêm, cập nhật giá, thông tin, trạng thái) | pages/admin/BookManagementPage.tsx, pages/admin/AddBookPage.tsx, pages/admin/EditBookPage.tsx | Đôn Kiều |

# 4. PHÂN HỆ GIỎ HÀNG & MÃ GIẢM GIÁ (Cart & Voucher)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Giỏ hàng (Cart Service) | CartController.java, CartServiceImpl.java, CartRepository.java, CartDetailRepository.java (thêm, sửa số lượng, xóa, tính tổng tiền) | features/cart/, pages/customer/CartPage.tsx, useCartQuery.ts, useCartMutations.ts | Trương Minh Sơn (Khởi tạo Core & Cart vãng lai) + Đào Đăng Hoàng (Tích hợp FE & Checkout) |
| 4.2 | Quản lý Voucher & Khuyến mãi (Backend) | VoucherController.java, VoucherServiceImpl.java, DiscountCampaignController.java (áp dụng voucher, kiểm tra điều kiện giảm giá, số lượt dùng) | features/checkout/components/VoucherSelector.tsx | Đào Đăng Hoàng |
| 4.3 | Quản lý Voucher phía Admin | API quản lý Voucher (tạo mã mới, số lượng, hạn sử dụng, mức giảm) | pages/admin/VoucherManagementPage.tsx, features/vouchers/ | Đào Đăng Hoàng |

# 5. PHÂN HỆ ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN (Orders, Checkout & Payment)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Quy trình Đặt hàng (Checkout & Order Flow) | BillController.java, BillServiceImpl.java, BillRepository.java, BillDetailRepository.java (tạo hóa đơn, trừ tồn kho) | pages/customer/CheckoutPage.tsx, pages/customer/OrderSuccessPage.tsx, features/checkout/ | Đào Đăng Hoàng |
| 5.2 | Cập nhật Tồn kho nguyên tử (Atomic Conditional Update) | Xử lý concurrency / race condition khi nhiều người mua cùng lúc để tránh âm kho | — | Đào Đăng Hoàng |
| 5.3 | Tích hợp Cổng thanh toán VNPay Sandbox | PaymentController.java, VNPayConfig.java, xử lý IPN & callback URL | Xử lý redirect sang VNPay và nhận kết quả redirect về trang OrderSuccessPage | Đào Đăng Hoàng |
| 5.4 | Lịch sử đơn hàng của khách (My Orders) | API lấy danh sách đơn hàng theo userId, chi tiết đơn hàng, trạng thái | pages/customer/MyOrdersPage.tsx, features/orders/components/OrderCard.tsx, OrderDetailModal.tsx | Đào Đăng Hoàng |
| 5.5 | Quản lý đơn hàng phía Nhân viên (Staff Order Management) | API cập nhật trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đang giao, Đã giao, Đã hủy) | pages/admin/StaffOrderManagementPage.tsx, features/staffOrders/ | Đào Đăng Hoàng |

# 6. PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO HÀNG (Inventory & Warehouse)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Quản lý Nhập kho (Stock Import) | StockImportController.java, StockImportServiceImpl.java, StockImportReceipt.java, InventoryController.java | pages/admin/WarehouseStockImportPage.tsx, features/warehouse/ | Đôn Kiều |
| 6.2 | Cập nhật số lượng tồn kho | Logic cộng dồn số lượng sách khi duyệt phiếu nhập, kiểm tra tồn kho tối thiểu | Bảng theo dõi số lượng tồn kho, lịch sử phiếu nhập | Đôn Kiều |

# 7. PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ & BÌNH LUẬN (Rating & Review)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Bình luận & Đánh giá sao (Rating & Comment) | RatingController.java, CommentController.java, RatingServiceImpl.java, CommentServiceImpl.java (yêu cầu đăng nhập, kiểm tra quyền) | features/book/components/RatingReviewSection.tsx, Form gửi đánh giá và hiển thị số sao trung bình | Đào Đăng Hoàng |

# 8. PHÂN HỆ CHAT TRỰC TUYẾN (Realtime Chat - WebSocket)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | WebSocket Server & Chat Service | WebSocketConfig.java, ChatController.java, ChatServiceImpl.java, ChatMessage.java, ChatRoom.java, STOMP/SockJS broker | Tích hợp SockJS & StompJS Client | Đào Đăng Hoàng |
| 8.2 | Giao diện Chat Khách hàng & Nhân viên | API lấy lịch sử chat, đánh dấu đã đọc | Widget Chat nổi ở trang khách hàng (FloatingChatWidget.tsx), Trang quản lý chat cho Admin/Staff (pages/admin/ChatPage.tsx) | Đào Đăng Hoàng |

# 9. PHÂN HỆ THỐNG KÊ & BÁO CÁO (Dashboard & Finance Analytics)

| Mã WBS | Hạng mục công việc / Module | Thành phần Back-end | Thành phần Front-end | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dashboard Nhân viên (Staff Dashboard) | StaffDashboardController.java, StaffDashboardServiceImpl.java (Thống kê đơn hàng theo trạng thái, doanh số ngày) | pages/admin/AdminDashboardPage.tsx, features/dashboard/components/OrderStatusPieChart.tsx, RevenueChart.tsx | Đào Đăng Hoàng |
| 9.2 | Báo cáo Tài chính Kế toán (Accountant Dashboard) | AccountantDashboardController.java, AccountantDashboardServiceImpl.java (Doanh thu, lợi nhuận, chi phí nhập kho, công nợ) | pages/admin/AdminFinancePage.tsx, biểu đồ doanh thu theo tháng/quý/năm | Đào Đăng Hoàng |

# 📌 TÓM TẮT PHÂN CÔNG THEO NHÂN SỰ

Dùng cho báo cáo tổng kết WBS.

Đôn Kiều

- Module Xác thực & Bảo mật (Auth, JWT, Register, Verify Email, Forgot Password, Refresh Token Scheduler).

- Module Quản lý thông tin người dùng cá nhân (Profile, Avatar, Change PW).

- Module Tìm kiếm & Xem danh mục/chi tiết sách phía Khách hàng.

- Module Quản lý Sách & Quản lý Nhập kho (Warehouse & Stock Import) phía Backoffice.

Trương Minh Sơn

- Khởi tạo kiến trúc dự án & Thiết kế bộ Entity Model quan hệ ban đầu.

- Xây dựng tầng Core CRUD Sách & Tích hợp Cloudinary cơ bản.

- Xây dựng tầng Core Giỏ hàng (Cart Service, Repository, Cart cho khách vãng lai).

Đào Đăng Hoàng

- Chuẩn hóa Foundation hạ tầng (Global Exception Handling, API Response, Frontend Architecture & Layouts).

- Module Giỏ hàng nâng cao, Đặt hàng & Thanh toán (Checkout, VNPay Sandbox, Atomic Concurrency Update).

- Module Mã giảm giá (Vouchers & Discount Campaigns) cho cả Client & Admin.

- Module Đánh giá & Bình luận (Rating & Comment).

- Module Gợi ý sản phẩm (Recommendation System).

- Module Chat Realtime đa kênh (WebSocket/STOMP Chat giữa Khách và Nhân viên).

- Module Báo cáo thống kê & Tài chính (Staff Dashboard & Accountant Finance Analytics).

- Module Quản trị Người dùng & Phân quyền phía Admin (User Management).